常州市城乡建设局2013年重点工程、重点工作

| 类 别 | 序号 | 项目名称 | 工作标准 | 责任领导 | 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省市 重点类 | 1 | 古运河历史文化保护及旅游风光带 | 完成青果巷历史文化街区和东侧历史风貌区、刘氏宗祠及周边民房征收工作，完成企业收储70%，完成街区修缮保护工作30%；完成织补建筑前期工作，力争开工。启动石龙嘴历史风貌区前期工作。 年内完成投资5.8亿。 | 邹云龙 黄田明 | 科研处 |
|  | 2 | 轨道交通建设工程 | 轨道交通1号线交通疏解工程：新堂北路翠竹段、桃园路上半年做好前期工作并启动征收，下半年开工；年内完成文化宫站周边路网完善，完成同济桥改建前期工作。 | 徐文时 | 城建处 |
|  | 3 | 城市道路网提升 | 晋陵南路（中吴大道—武进区界）：4月份开工，8月份完工通车，完成投资1.52亿元。 玉龙路（运河路—龙城大道）：年内完工通车，完成投资6.45亿元。 青洋高架北延：年内主体结构贯通，完成投资6.11亿元。 龙城大道地道：9月底完成新建管道及道路施工，年内完工通车，完成投资9亿元。 大明路（龙锦路—龙城大道、延陵东路—中吴大道）：上半年完成劳动路—中吴大道段，下半年完成龙锦路—龙城大道，延陵东路—中吴大道段，完成投资1.5亿元。 | 徐文时 赵洪平 | 城建处 |
|  | 4 | 公共文化服务中心工程 | 龙城文化产业城：全面推进项目建设，年内完成投资5.3亿元。 | 贡浩平 | 科研处 |
|  | 5 | 环境绿化提升工程 | 丁塘河湿地公园：年内完成公园土建部分并开园。 凤凰公园：年内开工建设。 | 徐文时 | 城建处 |
|  | 6 | 农村村庄环境长效管护 | 全面完成村庄环境整治目标任务；按照人员、责任、经费“三落实”要求，金坛、溧阳、武进、新北涉及的37个镇、690个行政村全面落实长效管理制度。 | 李云刚 | 村镇处 |
| 部门 重点类 | 7 | 民生保障工程 | 城市供水：开工郑陆镇联网供水改造工程；年内完成应急取水头部及泵站建设可研，完成新建水厂选址、可研报告并启动征地工作。 城市排水：年内开展江边污水厂四期和戚墅堰污水厂三期工程前期工作，完成可研报告。 城市供气：新建中压管道40公里，改造灰口铸铁管15公里，新建LNG加气站1座。 城市照明：完成汞灯更换、“三遥”控制系统等照明设施节能改造工程。 | 袁茂新 | 公用处 |
| 共性 目标类 | 8 | 加强干部队伍 建设 | 优化领导班子结构，注重优秀年轻干部选拔；完善综合考核评价体系，加强公务员队伍建设和事业单位管理，创新人才引进及培训办法，构建高素质人才队伍。 | 冷和荣 | 组织人事处 |
|  | 9 | 深化作风建设 | 严格执行上级及我局改进工作作风、服务民生、提高工作效能的各项规定。强化对重点工程（工作）督查，做到月检查、季通报。围绕市重点工程、“510”行动计划，全面推行“保姆式”、“一站式”服务。 | 吴全清 | 纪检监察室 |
| 创新 工作类 | 10 | 实行资质、资格审核集中“一站式”服务 | 进一步深化行政审批服务“两集中、两到位”，各行业资质、资格审核集中到“中心”办理，优化工作流程，提升行政效能。上半年完成各行业资质、资格审核情况调研，形成“一站式”服务实施方案；下半年按实施方案推进落实，年底前基本到位。 | 赵维忠 | 行政服务处 |