附件 4

水土流失综合治理项目实施方案

编写提纲

一、概述

（一）基本情况

简述项目所在行政区域（县域）的地理位置、自然条件、社会经济技术条件、水土流失及其防治状况；概述与项目有关的区域综合规划、水土保持规划成果等。

（二）项目区现状

简述工程涉及乡镇自然情况、社会经济、土地利用、水土流失及水土保持的总体概况；阐述项目区的水土流失类型、面积和强度，分析其成因和分布情况。

二、项目建设的必要性与可行性

（一）实施项目建设的必要性。

阐明项目所在行政区域的水土流失对生态环境和经济社会造成的危害和影响。从项目对所在行政区域生态改善、水源涵养、蓄水保土、减少江河泥沙淤积、防灾减灾以及改善农业生产条件等方面，论证项目建设的必要性。

（二）实施项目建设的可行性。

三、建设任务、目标和规模

（一） 建设任务

明确项目建设的任务，主要包括：治理水土流失，改善生态环境，减少入河入库（湖）泥沙；蓄水保土，保护耕地资源，促进粮食增产；涵养水源，控制面源污染，维护饮水安全；防治滑坡、崩塌与泥石流等，减轻山地灾害；防治风蚀，减轻风沙灾害；改善农村生产条件和生活环境，促进农村经济社会发展。

（二）建设目标

以项目区为单元，拟定到设计水平年工程建设的目标，主要包括：水土流失治理目标，包括水土流失治理程度、面积等；生态环境改善目标，主要是林草覆盖率等。

（三）建设规模

四、总体布置与措施设计

（一） 总体布置

（二）工程措施设计

包括：梯田工程设计、沟头防护和谷坊工程设计、护岸工程设计、小型拦蓄引排水工程设计、防风固沙工程设计等。

（三）林草措施设计

划分立地类型，按立地类型选定树（品）种、草（品）种，确定整地方式和规格、栽植密度、需种（苗）量、栽植方法、抚育管理方式等，做出典型设计。

（四）封育治理措施设计

明确封育方式和管理制度，确定标志位置及断面尺寸，做出必要的网围栏设计。沼气池、节柴灶、舍饲养畜、饲草料基地（草库仑）建设、生态移民等封育治理配套措施，按国家有关规范进行设计。

（五）保土耕作措施及其他措施设计

1.明确采用的保土耕作措施，说明各措施的布设、配置方式、技术要求等。

2.涉及其他措施的，应按国家相关规范进行典型设计。

（六）措施数量汇总

五、施工组织设计

六、资金筹措及管理

（一）投资概算编制依据及概算

（二）投资机构及资金筹措方案

（三）资金管理

七、项目组织及建设管理

八、工程长效管护

附：工程实施方案(初步设计)图及工程概算