附件

2025年度常州市城乡环境大整治重点任务清单

| 序号 | 重点任务内容 |  |  | 牵头单位 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划设计引领工程 | 更新城市家具设计指引 | 编制出台常州市主城区城市家具规划设计导则。 | 市资源规划局 | 1—3月 |
| 2 |  | 统筹优化 乡村空间 | 出台村庄规划动态优化管理办法。 | 市资源规划局 | 1—10月 |
| 3 |  | 优化农业 产业布局 | 编制完成常州市种植业发展规划。 | 市农业农村局 | 1—8月 |
| 4 | 通道沿线整治工程 | 重要交通 廊道治理 | 全面排查清除主城区范围内铁路、高速公路及国省干线沿线生活垃圾、建筑垃圾，规范绿化修剪等。 | 市交通运输局 | 1—5月 |
| 5 |  |  | 完成城郊农田低矮、老旧设施大棚改造和农田环境净化。 | 市农业农村局 | 1—5月 |
| 6 |  | 重要节点 品质提升 | 围绕主城区“一场四站十口”的城市门户及“多线”的道路沿线开展市容环境整治。其中，“一场”即常州奔牛国际机场；“四站”即常州站、常州北站、武进站、戚墅堰站；“十口”即十个环城高速公路道口及沿线周边地区，包括：沪蓉高速罗墅湾道口、常州道口、青龙道口、横山道口，江宜高速龙城大道道口、邹区道口、武进经发区道口、武进道口，沪武高速常州南道口，沪常高速运村道口。“多线”即城市高架路（含废弃烟囱拆除）及60条城市主要景观道路沿线。 | 市住建局 市城管局 市交通运输局 铁路常州站 常州机场 | 1—5月 |
| 7 | 通道沿线整治工程 | 背街小巷 综合治理 | 完成菜市场、医院、商业综合体、火车站、汽车站等重点部位周边的背街小巷整治。 | 市公安局 市住建局 市城管局 | 1—5月 |
| 8 |  | 乡村道路 系统提升 | 完成农村公路改造85公里，农村公路实现好路率100%。 | 市交通运输局 | 1—12月 |
| 9 | 城市家具焕新工程 | 推进围墙 围挡治理 | 按照城市家具设计导则有序对围墙围挡规范美化。 | 市资源规划局 | 1—12月 |
| 10 |  |  | 督促新建建筑工地按标准采用硬质封闭围挡、围墙。 | 市住建局 | 1—12月 |
| 11 |  | 规范非机动车停放 | 完成5个重点路段的非机动车停放样板区建设。 | 市城管局 | 1—5月 |
| 12 |  | 改善公交 候车环境 | 新建改造提升139个公交候车亭，新建电子站牌100个。 | 市交通运输局 | 1—12月 |
| 13 |  |  | 试点茶山站9号口公共交通港建设，实现公交与地铁的无缝衔接。 | 市交通运输局 常州地铁集团 | 3—5月 |
| 14 |  | 打造精品 标准路段 | 武进区、新北区、天宁区、钟楼区和常州经开区分别完成花园街、通江中路、和平路、中吴大道、延陵路的标准路（段）建设。 | 市公安局 市住建局 市城管局 | 1—12月 |
| 15 | 绿化环境通透工程 | 提升绿化 通透品质 | 完成50条以上道路绿化品质提升。 | 市城管局 | 1—10月 |
| 16 |  | 综合利用 闲置地块 | 完成27个闲置地块的覆绿工程。 | 市城管局 | 1—5月 |
| 17 |  |  | 完成77个闲置地块的覆绿工程。 | 市城管局 | 6—9月 |
| 18 |  | 深化口袋 公园建设 | 完成15个口袋公园建设、10公里健身步道更新提质。 | 市城管局 | 6—12月 |
| 19 | 田容田貌改善工程 | 推进农田 有序整合 | 高标准农田建成率达70%。 | 市农业农村局 | 1—12月 |
| 20 |  | 提升农田 设施标准 | 出台看护房设计导则。 | 市住建局 | 1—3月 |
| 21 |  |  | 对问题“大棚房”、看护房开展专项清理整治，开展高标准的单体钢架大棚、连栋大棚等设施大棚试点。 | 市农业农村局 | 1—12月 |
| 22 | 村容村貌重塑工程 | 改善农村 住房条件 | 完成农村住房条件改善1.5万户。 | 市住建局 | 1—12月 |
| 23 |  | 建设宜居宜业和美乡村 | 建设宜居宜业和美重点镇5个、重点村50个以上，完成溧阳南山片区、金坛环长荡湖片区、武进钟楼片区3个省级宜居宜业和美乡村片区建设。 | 市农业农村局 | 1—12月 |
| 24 |  | 推进片区 整治更新 | 加快乡村片区整治更新建设，推动片区内五大类重点项目建设，11个乡村整治更新试点片区取得阶段性成效。 | 市农业农村局 | 1—12月 |
| 25 | 环境卫生净化工程 | 提高垃圾收运处理水平 | 提升农村生活垃圾收集转运能力，提标改造垃圾分类行政村40个。 | 市城管局 市农业农村局 | 1—12月 |
| 26 |  |  | 全市建筑垃圾资源化处置率达75%以上。 | 市城管局 | 1—12月 |
| 27 |  | 强化道路 保洁精细化管理 | 出台《常州市城市道路清扫保洁作业定额》地方标准，全市建成区道路机械化清扫率维持95%以上。 | 市城管局 | 1—12月 |
| 28 |  | 坚持不懈 推进“厕所革命” | 加大城市公厕服务提升力度，有序提高一类和二类公厕占比；将城市公厕纳入长效管理范围，加大日常维护保洁的长效管理考评频次。 | 市城管局 | 1—12月 |
| 29 |  |  | 加快提升改造农村老旧公厕，完成新改扩建农村公厕81座。 | 市农业农村局 | 1—12月 |
| 30 |  | 全面提升水体环境治理 | 完成建成区幸福河建设49条、治理小微水体100个。建成农村生态河道超500条1800公里，生态河道覆盖率达65%以上。 | 市水利局 | 1—12月 |
| 31 | 精细管理提升工程 | 实施户外广告店招整治 | 对高速公路沿线的高炮广告进行集中整治，并完成高速公路沿线的高炮广告安全隐患清除及画面更新维护。 | 市城管局 市交通运输局 | 1—5月 |
| 32 |  | 大力推进智慧停车建设 | 完成20所学校的“一校一策”交通组织优化、15处交通堵点乱点治理。 | 市公安局 | 1—12月 |
| 33 |  |  | 新增公共停车泊位10000个。 | 市城管局 | 1—12月 |
| 34 |  |  | 对70条主次干道开展“墙到墙”停车精细化治理。 | 市城管局 | 6—12月 |
| 35 |  | 开展废弃车辆专项整治 | 开展废弃车辆（俗称“僵尸车”）专项执法整治。 | 市发改委 市公安局 市住建局 市城管局 | 1—12月 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委

监委，市法院，市检察院，常州军分区。

常州市人民政府办公室                   2025年3月17日印发